TUẦN 7

Đề tài số 4: Xây dựng website cung cấp dịch vụ online – Website nghe nhạc.

Thông tin thành viên

- Lê Đình Bảo – MSSV: N23DCCN141

- Huỳnh Đình Thạch – MSSV: N23DCCN190

1. Mục tiêu, tóm tắt

Mục tiêu tuần 7:

- Tối ưu và hoàn thiện giao diện tổng thể của trang nghe nhạc (Home, Library, My Playlist).

- Bổ sung hiệu ứng giao diện, banner, danh mục nhạc (category grid) và responsive cho nhiều độ phân giải.

- Hoàn thiện trình phát nhạc (Player) và tích hợp điều chỉnh âm lượng, tự động chuyển bài, hiển thị thông tin chi tiết.

- Hoàn thiện cơ chế “Like” bài hát, thêm vào Library cá nhân.

- Liên kết API Jamendo ổn định hơn, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các module JS.

2. Tiến độ chi tiết

a. HTML

- Hoàn chỉnh cấu trúc Home Page, gồm:

  - Sidebar cố định với logo và 3 mục điều hướng (Explore, Library, My Playlist).

  - Header có thanh tìm kiếm, nút đăng nhập/đăng ký, điều hướng tiến/lùi.

  - Banner trượt với các nút điều hướng trái/phải.

  - Category grid hiển thị các thể loại nhạc nổi bật.

  - Featured Playlists hiển thị danh sách playlist động từ API Jamendo.

  - Company Info và bản quyền được căn chỉnh lại gọn gàng.

- Thêm footer player với đầy đủ icon điều khiển (play, pause, next, prev, volume, like, menu…).

b. CSS

- Thiết kế tổng thể theo dark gradient (#080811 → #153837), có chiều sâu và độ tương phản rõ ràng.

- Bổ sung hiệu ứng hover, focus, responsive cho sidebar và danh mục.

- Tối ưu bố cục grid cho banner và category – tự động thay đổi số cột theo kích thước màn hình.

- Chỉnh sửa lại player bar: căn chỉnh thời gian, icon âm lượng, hiệu ứng khi hover vào nút điều khiển.

- Thêm chế độ thu nhỏ sidebar khi màn hình nhỏ (dưới 768px), chỉ hiển thị icon.

c. JavaScript

- Menu Navigation: xử lý chuyển tab giữa Explore, Library, My Playlist bằng cách thêm/xóa class .active.

- API Jamendo: hàm fetchPlaylists() fetch dữ liệu từ API, tạo playlist ảo mỗi 6 bài hát, render ra UI.

- Player.js:

  - Xử lý đầy đủ các chức năng: phát/tạm dừng, chuyển bài, tua, cập nhật thanh tiến trình, hiển thị thời gian.

  - Bổ sung điều chỉnh âm lượng, mute/unmute, và đổi icon tương ứng.

  - Khi hết bài → tự động chuyển sang bài kế tiếp.

  - Khi click playlist → toàn bộ danh sách bài được nạp và hiển thị lên Player.

- Like Feature: người dùng có thể thêm/bỏ bài khỏi Library bằng cách nhấn nút tim.

- Greeting Function: hiển thị lời chào theo thời gian (sáng, trưa, chiều, tối), tự động cập nhật mỗi phút.

- Banner control: nút trái/phải dùng scrollBy() để trượt banner mượt.

3. Hình ảnh minh họa

- Ảnh 1: Giao diện chính (Home) với banner và danh mục nhạc.

- Ảnh 2: Library hiển thị danh sách bài hát yêu thích.

4. Đánh giá & hướng phát triển

Đánh giá:

- Giao diện hiện tại hoàn chỉnh, có thể sử dụng như một web nghe nhạc mini.

- Player hoạt động ổn định, mượt, đồng bộ tốt giữa các module JS.

- Cấu trúc code tách biệt rõ (Home.js, Player.js, Library.js, playlists.js), dễ bảo trì.

Hạn chế:

- Dữ liệu người dùng (playlist, like) chưa được lưu thật sự (mới ở client-side).

- Thanh tìm kiếm chưa có chức năng thực tế.

- Chỉ mới là bản hoàn thiện từ các file HTML, CSS, Javascript chưa hoàn toàn chuyển thành react

Hướng phát triển tuần sau (tuần 8):

- Tích hợp LocalStorage hoặc Firebase để lưu playlist và dữ liệu yêu thích.

- Hoàn thiện đăng nhập / đăng ký, đồng bộ dữ liệu cá nhân.

- Bổ sung tìm kiếm bài hát theo tên/ca sĩ.

- Cải thiện hiệu ứng load và tối ưu tốc độ render playlist từ API.

- Chuyển toàn bộ thành file react